Отчет о проделанной работе за I и II квартал 2012 года МКУ «ЦО И СО»

По мероприятиям, программы «Улучшение условий обучения учащихся на 2011-2012 годы» была проделана следующая работа:

1. На текущий ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, приобретение канализационных люков, оборудования освоено денежных средств – 
107 038,31.

2. Ремонт полового покрытия – 38 658.

3. Ремонт, замена оконных боков, дверей, лестничных пролетов – 152 829,19.

4. Ремонт Спортивных, актовых залов – 166 954,50.

5. Ремонт котельных – 170 736,77.

6. Ремонт, замена электропроводки – 16 266,39.

7. Косметический ремонт образовательных учреждений – 238 964,78.

8. Оборудование площадок, ограждение, приобретение мусорных контейнеров – 28 120.

9. Замена светильников, ламп,  приобретение и установка вытяжных шкафов, ремонт технологического оборудования, оборудование досок зеркальными светильниками – 47774,12

Всего по данным мероприятиям запланировано денежных средств 5 540 800. За первый и второй кварталы израсходовано 3 123 831,99.

Сюда входят – содержание и ремонт автотранспорта, подготовка и проведение ЕГЭ и ГИА, обеспечение работников книгоиздательской литературой, обеспечение связи, ГСМ, лицензирование образовательной деятельности, безопасность перевозки учащихся, подвоз учащихся в образовательное учреждение, подготовка медицинских кабинетов, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников.

По мероприятиям программы «Развитие дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района»:

1.  Ремонт внутренней и наружной системы канализации, системы водопровода, установка контейнеров для мусора освоено денежных средств 85886,32.

2. Ремонт электропроводки, оборудование для пищеблоков, холодильное оборудование – 125 176.

5. Разработка проектно-сметной документации, реконструкции, муниципальных дошкольных учреждений – 1 800 000.

6. Приобретение модульной котельной в МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза», разработка проектно-сметной документации на строительство котельной – 1 337 589,12.

8. Косметический и текущий ремонт, открытие дополнительных групп – 361 634,17.

Всего по программе «Развитие дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района» на территории Яковлевского муниципального района в МБДОУ  «ЦРР» с. Новосысоевки, МБДОУ «ЦРР» с. Яковлевки, МБДОУ Варфоломеевский детский сад, МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза» освоено средств за первый и второй квартал – 2 289 976,69.

По программе «Программа противопожарной безопасности учреждений финансируемых из бюджета Яковлевского муниципального района»  освоено средств за первый и второй квартал текущего года – 531758,96.

По программе «Энергосбережение» освоено средств за первый и второй квартал текущего года – 249 944,03 по школам, и 100 000 по дошкольным учреждениям.

В МБОУ «СОШ с. Яковлевка» заменены окна на пластиковые (ПВХ), в МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка – 4 окна и двери на лестничных маршах; в МБОУ СОШ № 1 с. Варфоломеевка – заканчивается работа по замене 15 окон, отремонтированы канализация подвального помещения и системы отопления в МБОУ «СОШ с. Яковлевка».

Ремонтируются котельные, системы отопления, канализация во всех учреждениях, требующих выполнение данного вида работ.

Введено в эксплуатацию внутреннее пожаротушение в МБОУ СОШ № 1 
с. Новосысоевка, данная работа ведется и в МБОУ «СОШ с. Яковлевка».

В третьем квартале текущего года темпы не снижаются. Начат капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 1 с. Новосысоевка. Заключены договора на ограждения школ МБОУ «СОШ №2» с. Варфоломеевка, решается вопрос по ограждению вечерней школы планируется установка и подключение котельной в МБДОУ «Детский сад п. Нефтебаза».

Планируется заменить теплотрассу и водоснабжение «ООШ с. Покровка» филиал МБОУ «СОШ с. Яковлевка».

Во всех учреждениях идет работа по косметическому ремонту зданий.

Продолжается ремонт котельной в ОСП «Яблоновская СОШ» - МБОУ СОШ№1 с. Новосысоевка, и заменена электропроводка.

Приобретаем и подключаем водонагреватели, холодильное оборудование, технологическое оборудование, мебель, постельное белье, игрушки, посуду3, ковры, линолеум, сантехнику, для открытия дополнительных групп в детских садах Яковлевки, Новосысоевки, Варфоломеевки и п. Нефтебазы.

Планируется промывка отопительных систем во всех учреждениях. Так же планируется ремонт канализации и установка пожарного водоема в МБДОУ «ЦРР» 
с. Новосысоевки.

Отдел по хозяйственно-административной работе МКУ «ЦО и СО» (начальник отдела Алефиренко К.К.) работают по плотному графику-плану.

Большая работа проводится по учреждениям образования инженером-энергетиком М.А.  Ступник.

Объем работ большой. Главой Яковлевского муниципального района Вязовик Николаем Васильевичем поставлена большая задача к началу учебного года завершить все виды работ в полном объеме.

Зам. директора по МКУ «ЦО и СО» и АХР                                     Вилязова В.Н.